Producción y Menú por Roles

Resumen de los cambios de hoy — 3 de septiembre de 2026, 18:44 hs

Problemas encontrados en el servidor de producción

- El login estaba roto para TODOS los usuarios (error 500). La causa: un archivo viejo (fontana_movimientos/views.py) que todavía tenía un bug ya corregido antes en la PC de Windows, pero que nunca había llegado realmente al servidor.

- Los archivos propios del proyecto (CSS y JS) no se servían en producción. Por eso el submenú "Ingreso H.V. de Yerba Mate" no se desplegaba, y el panel de administración de Django se veía sin estilos. La causa: el servidor corre con "waitress", que a diferencia de "manage.py runserver" en desarrollo no sirve estos archivos por su cuenta.

Solución: whitenoise + redeploy completo con Git

Se agregó al proyecto una librería llamada "whitenoise", que hace que el propio Django sirva sus archivos CSS/JS en producción, comprimidos. Se tocaron:

- settings/base.py — nuevo middleware de whitenoise y configuración de almacenamiento de estáticos.

- requirements.txt — se agregaron whitenoise y waitress a la lista de librerías del proyecto.

Nota: En vez de seguir copiando archivos sueltos a mano al servidor (que ya había dejado versiones desactualizadas dos veces), se volvió a clonar el proyecto entero desde GitHub en el servidor Ubuntu, para garantizar que quede idéntico a la versión de Windows.

Nueva función: menú restringido por rol de usuario

Hasta ahora, cualquier usuario logueado veía absolutamente todas las opciones del menú. A partir de este cambio, algunas secciones quedan visibles solo para quien tenga el rol correspondiente:

- Quedan con restricción por rol: Movimientos de Productos, Movimientos de Caja, Comprobantes, Liquidaciones, Retenciones, Tipos, Solicitudes de Compra, Empleados y Otros.

- Quedan libres para cualquier usuario logueado (sin restricción): Ingreso, Salida y Reportes.

- El rol "Administrador" ve todas las secciones restringidas, sin necesidad de tildarlas una por una. Los superusuarios de Django también ven todo siempre, tengan o no ese rol asignado.

Archivos que se modificaron o agregaron para esto:

- templates/navbar.html — cada sección restringida ahora está envuelta en una condición que chequea el permiso correspondiente.

- fontana_movimientos/context_processors.py — nueva función "permisos_menu", que calcula para cada usuario logueado qué secciones puede ver.

- settings/base.py — se registró ese nuevo context processor para que esté disponible en todas las páginas.

- entidades/migrations/0002_grupos_menu.py — migración nueva que crea los 10 roles (Administrador + los 9 de las secciones) automáticamente la primera vez que se corre "migrate", sin que haya que crearlos a mano.

Cómo asignarle un rol a un usuario

- 1. Entrar a /admin/ con un superusuario.

- 2. Ir a "Authentication and Authorization" → "Users" → abrir el usuario deseado.

- 3. En el campo "Groups", tildar el o los roles que le correspondan (por ejemplo "Empleados" y "Movimientos de Caja", o directamente "Administrador" para que vea todo).

- 4. Guardar. El usuario va a ver el menú actualizado la próxima vez que cargue una página.

Cómo llevar todo esto a producción

En Windows, subir los cambios a GitHub (una línea a la vez):

git add .

      git commit -m "Restringe secciones del menu por grupo de usuario"

      git push

En el servidor Ubuntu, traer los cambios y aplicarlos (una línea a la vez):

cd ~/fontana_movimientos

      git pull

      source venv/bin/activate

      python manage.py migrate

      sudo systemctl restart fontana

Recomendación: Conviene probar el cambio primero en la PC de Windows (con el servidor local) antes de subirlo: correr "python manage.py migrate", entrar a /admin/, asignarse un rol de prueba y confirmar que el menú se ve como corresponde.